湖北科技职业学院校内实验实训室

（基地）建设项目管理办法

（试行）

为加强对校内实验实训室（基地）建设的管理，充分发挥校内实验实训室（基地）建设资金的效益，使校内实验实训室（基地）更好地服务于学校人才培养的需要，特制定本办法。

第一章 总则

第一条 校内实验实训室（基地）是指由我校所属的校内实验实训室（基地），含校企共建实训室（基地）、一体化教室、生产经营性实训室等，是对学生进行专业岗位技能训练、技能培训与鉴定、创新创业的实践教学单位，是学校进行实践教学的重要场所。

第二条 校内实验实训室（基地）建设项目是指以校内实验实训室（基地）新建、改建、扩建、技术改造或项目完善为主要内容，有时间限定、预算和质量要求的项目。

第三条 校内实验实训室（基地）建设坚持保证基础、体现先进、优化资源、加强实践、着眼创新的原则。实训室（基地）建设要尽可能领先、超前，注重生产性、仿真性、先进性和完整性，尽可能再现真实职业情景、模拟或仿真职业环境，特别是专业实训室要能够直接应用生产一线已经成熟且广泛使用的技术，模拟岗位环境，使教学环境和条件接近生产一线。校内实验实训室（基地）建设应尽可能服务于专业群，实现资源共享和利用最大化，兼具学生创新创业功能。

第四条 学院应根据学校和专业、专业群建设发展要求，以及课程体系设置的实训内容要求等，高标准、高起点做好每个专业校内实验实训室（基地）的建设发展规划。在实训室（基地）建设规划的框架下，围绕省级品牌特色、校级重点特色专业，兼顾新增、新设专业确定每年实训室（基地）的具体建设项目。

第五条 校内实验实训室（基地）建设经费来源包括学校自筹、政府专项资金、校企共建、学院与行业（企业）联合等多渠道筹集经费。

第六条  校内实验实训室（基地）建设项目的管理涉及校内实验实训室（基地）建设项目的立项、实施、验收三个环节的管理。立项管理是对项目申报、立项评审的管理。项目实施是对建设过程中的建设任务下达、场地条件建设、物资设备招标、仪器设备安装调试环节的管理。验收管理是对建设项目执行情况等的管理。

第二章 组织管理

第七条  教务处（实训中心）主要负责校内实验实训室（基地）建设项目的申报初审、组织专家进行论证评审、申报项目预算、参与项目实施过程监督、组织项目完成验收、绩效评估等工作。

第八条  各学院是校内实验实训室（基地）建设项目申报和建设的主体，院长对申报项目的建设目的、目标、技术等级、初步论证、实施过程的技术细节等工作负主要责任。

第九条 校内实验实训室（基地）建设项目负责人对申报项目的教学需求的必要性、技术力量的可行性、具体建设方案的科学性以及经费使用安排的合理性负直接责任，直接负责项目建设。

第三章 立项管理

第十条 校内实验实训室（基地）建设，要从人才培养的需求出发，体现实训教学、技能鉴定、学生创新创业、产品及科研开发和社会服务等功能。立项的基本要求如下：

1.有稳定的专业发展方向和实训室（基地）建设规划；

2.有符合实训技术工作要求的场地；

3.有符合人才培养方案要求的实践教学项目；

4.有充足的实训教学工作量或科研、产品技术开发、社会服务等任务；

5.有合格的实训指导教师、科学的工作规范和完善的管理制度。

第十一条 项目的论证立项。校内各类实训室（基地）的新建、改建、扩建，不论经费来源渠道，都应当立项，实施项目化管理。

校内实验实训室（基地）建设立项实行学院申报、校级专家论证、学校审批的程序（流程图见附件1），具体如下：

1.学院论证。学院根据所属专业人才培养方案要求和学校实际，按照专业建设规划和实训室（基地）建设规划，在精心组织、广泛调研、充分讨论的基础上提出立项申请并予以前期论证。论证要紧密围绕申报项目的必要性和可行性展开，具体形式由学院自行决定，论证的主要内容为：

（1）论证拟立项项目是否可行，设备功能能否满足教学，在同类院校是否具有先进性；

（2）论证教学组织方式，场地规划布局，仪器设备、附属设施配套是否合理；

（3）论证学院内是否存在重复性建设。

2.学院申报。拟立项建设项目前期论证后，需经学院党政联席会审议通过。学院在每年6月1日前向教务处（实训中心）提交下年度立项建设计划并填写《湖北科技职业学院实训室（基地）建设项目立项书》（附件2）。立项书中应考虑以下建设内容：

（1）实训室（基地）的命名。按照国家规定的专业分类及实训室（基地）覆盖实践教学课程的范围命名，应能清晰地表达实训室（基地）的性质和任务。校企合作共建实训室（基地）可由企业冠名。

（2）实训室用房规划、拟选定地址及平面布置示意图，如暂时确定不了实训室用房，则以实训室建设需要的面积来布置。有关安全、卫生设施要求及建设标准；所需水、电、管、网、线等及其他基本设施的具体要求。

（3）购置仪器设备包括名称的正式全称、详细技术指标、技术配置、规格、数量等，备注亦可列举参照品牌型号、产地或供方信息。

（4）实训场所的环境布置。如实训室管理制度、实训项目和内容简介、安全操作规程、岗位工作流程、技术技能标准、对应的职业（工种）及职业资格证书等信息。

（5）经费预算必须根据可靠的市场供货信息或行业计费标准，准确汇总全部建设内容的总预算额。

3.校级专家论证。教务处（实训中心）对学院提交的立项书进行初审，并组织专家进行论证评审。专家组成员包括校内外相关专业领域教师、企业行业技术人员，教务处（实训中心）、财务处、资产设备处、招毕办、校企合作处、基建处、后勤集团、教育技术中心等部门相关人员。专家组综合考虑实训室（基地）的基本任务、专业招生规模、学校现有场地、师资等情况，提出实训室（基地）建设项目评审意见和修改意见，各学院按照意见进行修改后再次提交专家组进行投票表决，过半数票项目提交学校行政办公会审批。论证的主要内容为：

（1）论证该项目规划布局、设备数量配置、教学组织方式是否合理，能否满足主要功能（实训教学、技能鉴定、学生创新创业、产品及科研开发和社会服务）；

（2）项目仪器设备、附属设施配套是否合理，设备性能是否先进，总体预算是否合理；

（3）论证房屋改造及室内外装修是否符合学校整体风格，是否破坏建筑结构，水、电、网络能否满足设备数量配置的需求。

（4）论证学校内是否存在重复性建设；

（5）论证该项目在同类院校、行业的先进性；

（6）论证项目在周边地区是否有示范、领先和带动作用。

4.学校审批。学校行政办公会根据学校整体发展规划，综合考虑资金、场地等因素，批准下一年度校内实验实训室（基地）建设立项项目。经学校批准的建设项目将予以公布，来年予以实施。

第四章  项目实施

第十二条  经学校批准立项的校内实验实训室（基地）建设项目，教务处（实训中心）将代表学校向财务处送达立项经费预算，向资产设备处送达立项采购设备仪器申报表及项目清单，向基建处送达装修及房屋改造方案，同时报保卫处、后勤集团备案。相关职能部门按照工作程序和要求组织项目实施。教务处（实训中心）负责综合协调，学院负责项目整体跟进。

第十三条  校内实验实训室（基地）建设项目实行项目负责人责任制，每个建设项目要设立项目负责人，项目负责人由项目所在学院委派，负责项目的整体跟进和监控整个项目的建设情况和进度。建设期内一般不得更换项目负责人，若项目负责人发生变化时，应经过教务处批准备案。

第十四条 项目一经立项，建设内容原则上不容更改。在建设过程中项目内容若有变更，必须提出变更理由和方案，并提交书面报告，报教务处、资产设备处、基建处审批。

第六章 验收管理

第十五条  验收范围。凡新建、扩建、改建、技术改造等校内实验实训室（基地）建设项目，均属验收的范围。

第十六条  验收依据

1.施工（供货）单位投标文件（包括投标承诺）技术合同、补充协议等；

2.立项书中所要求的技术标准、功能、要求等。

第十八条  验收要求

1.施工设施等均严格按合同条款和施工要求建设完成，能满足设计要求和正常教学使用。

2.主要设备（型号、规格、系统配置、数量、材质、技术指标或要求等）及其配套设施可正常运行，能够满足立项书中的运行（使用）要求或标准.

3.环境保护、卫生、安全、消防及其他相关设施已按计划要求与项目主体配套。

第十九条  验收程序

1.建设项目的验收分供方自检、院部初步验收和学校竣工验收三个阶段依次进行。

2.自检由施工（供货）单位项目负责人组织有关技术人员和主要施工人员参加。

3.初步验收由项目所在院部组织进行。

4.学校竣工验收由教务处（实训中心）组织资产设备、基建、保卫、后勤及项目所在学院审阅所有文件资料、实地察验建设项目和设备安装情况后，对项目设计、施工、设备质量及运行状况指标等做出全面评价验收。

5.对未通过验收的项目提出限期整改意见、建议和要求。整改完成后重新申请验收。验收合格后，交付使用。

第二十条  项目档案

建设项目竣工验收后，资产设备处应将所有技术文件材料进行系统整理，分类归档，确保各种设备、校内实验实训室（基地）建设项目档案及相关售后服务等资料的完整。

附件：1. 实训室（基地）立项建设流程图

2. 湖北科技职业学院实训室（基地）建设项目立项书

附件1

实训室（基地）立项建设流程图

# Text boxes

组织相关专家对方案进行论证，论证分两阶段，第一次论证提出拟建设项目意见，反馈各学院继续完善方案。第二次论证进行投票表决，过半数票项目报送学校审批。

需经学院党政联席会审议通过后填写《湖北科技职业学院实训室（基地）建设项目立项书》报教务处。

学院予以前期论证

专业负责人向所在学院提出立项申请

拟建设项目报送教务处汇总

教务处初审

校级专家论证

学校审批

教务处对校级专家论证结果报请学校审批

教务处审查建设方案的完整性、可行性。

论证要紧密围绕申报项目的必要性和可行性展开，具体形式由学院自行决定。

项目实施